PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Hứa Xuân Thiên | Mã sinh viên | N25DTCN055 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom, theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-01 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình, theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến và tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để làm việc tốt hơn |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-02 | Là quản lý, tôi muốn hệ thống có thể tạo ca và phân công cho nhân viên thu gom theo ca, xem tiến độ, theo dõi thời gian làm việc, để quản lý nhân viên tốt hơn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small(Quá nhiều chức năng) | Cần tách bạch rõ ràng hơn. Ví dụ US-01 chỉ tập trung vào phân công lộ trình và theo dõi cảm biến, còn tính năng chấm điểm nên tách thành một User Story riêng biệt để đảm bảo tiêu chí Small (nhỏ gọn). |
| Testable(chưa có tiêu chí kiểm tra) | Các chức năng như phân công lộ trình, quét qua cảm biến, ca làm việc chưa quy định chưa rõ bao nhiêu thời gian cho một ca |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình, theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến (quét <= 5ms), (chấm điểm đánh giá nên cho một US khác) |
| US-X2 | Là quản lý, tôi muốn hệ thống có thể tạo ca và phân công cho nhân viên thu gom theo ca, xem tiến độ, theo dõi thời gian làm việc của nhân viên đã nhận ca, để quản lý nhân viên tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Cần phải có vì thiếu thì MVP sẽ không hoạt động được, do tính năng cốt lõi của hệ thống là phân công thu gom |
| US-02 | Count | Không có thì MVP vẫn hoạt động được tạm thời nếu đang trong thử nghiệm hay chưa phát hành, vì tính năng cốt lõi là phân công thu gom |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đăng nhập hệ thống và được phân công phiếu lộ trình LT-002 | A mở phiếu lộ trình LT-002 qua đường dẫn | Phiếu lộ trình nhân viên thu gom A bấm nút “Nhận phiếu” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | (2a) Nhân viên thu gom A hiển thị lỗi “Phiếu không được phân công cho bạn” và không thể bấm nhận phiếu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Acceptance Criteria (AC): Áp dụng ở phạm vi từng User Story hoặc tính năng cụ thể, nhằm định rõ các điều kiện cụ thể để User Story đó được coi là hoàn thành về mặt nghiệp vụ/chức năng. Definition of Done (DoD): Áp dụng ở phạm vi toàn bộ Product / Sprint, là tập hợp các tiêu chuẩn chất lượng chung (ví dụ: đã viết unit test, đã kiểm thử không lỗi, đã review code, tài liệu đã cập nhật) mà mọi User Story đều phải đạt được trước khi được coi là "Done".

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 |  |  |
| US-02 |  |  |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Bàn lại để thống nhất ý kiến của các thành viên

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23 + 25 + 24)/3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (4 * 10) - 5 = 35 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành hệ thống phân công lộ trình thu gom và quản lý ca làm việc cơ bản cho nhân viên |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lấy thực tế trừ lý tưởng: 22 - 15 = 7 SP, kết luận đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Cần nêu thêm các dấu hiệu như tốc độ hoàn thành công việc (Burn rate) thấp hơn dự kiến, có thể do ước lượng sai từ đầu hoặc gặp technical debt (nợ kỹ thuật), dẫn đến rủi ro không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Bãi bỏ đề nghị vì phân công ca làm việc nhân viên thu gom làm theo ca làm việc ở mốc thời gian cố định, do đó sẽ không có thùng rác đầy để thêm vào hệ thống làm công việc trở nên lâu và phức tạp hơn.